C O M U N E  D I  R A G U S A

SETTORE  X

Ambiente Energia e Protezione Civile

OGGETTO: Lavori di manutenzione, ordinaria  e  straordinaria,  necessaria  alla

manutenzione e mantenimento in efficienza delle  reti  fognarie  del

territorio comunale di Ragusa, per l’anno 2007-2008.
Importo    Euro 50.000,00 IVA inclusa.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art.  1 - OGGETTO DELL'APPALTO -

Il presente foglio patti e condizioni disciplina l'esecuzione di tutti i lavori atti a rendere efficienti le reti  fognanti nonchè gli impianti ad esse relativi. Tale compito dovrà essere eseguito dall'appaltatore nel territorio comunale di Ragusa, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali, ed altre indennità di qualsiasi genere. E' esplicito patto contrattuale che tutte le prestazioni previste nel presente appalto, debbano essere eseguiti con moderni e perfezionati mezzi tecnici, in numero tale da assicurare la tempestiva ultimazione della stesse eseguite in perfetta regola d 'arte, entro il tempo stabilito dal presente capitolato. E' consentita la lavorazione a mano per quei lavori la cui entità e qualità non consenta l'uso delle macchine.

Art.  2 - INDICAZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONI -

Le prestazioni richieste sommariamente consistono:

1)   LAVORI A MISURA :

A) Scavi, rinterri, demolizioni, ecc....

B) Murature, tramezzi, ecc....

C) Conglomerati di cemento, acciai, casseformi, ecc....

F) Sovastrutture, ecc....

G) Opere in ferro

I) Intonaci

N) Impermeabilizzazioni, ecc...

O) Tubazioni, pezzi speciali, saracinesche, ecc....

Z) Lavori di recupero, ristrutturazioni.

I prezzi delle sopra citate prestazioni sono da riferirsi all'elenco prezzi Regionale   2004

1)   PRESTAZIONE DI MANO D'OPERA - NOLI - MATERIALI -

 Operaio specializzato

 Operaio qualificato

 Operaio comune

 Materiali

 Noli di particolari mezzi.

I prezzi delle sopra citate prestazioni sono da riferirsi all'elenco prezzi ed all'analisi dei prezzi allegati.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

  L'importo disponibile previsto complessivamente IVA compresa per l'esecuzione del controllo delle strutture in sottosuolo è di Euro 50.000,00 così distinto :

A) Per lavori, noli, trasporti e fornitura di materiale a piè

     d'opera,






Euro.    40.900,00

B) Per IVA 20%





Euro.      8.180,00

C) Per spese tecniche 2,00% più 8,5%


Euro.         887,53

E)  Imprevisti                                                                          Euro            32,47






Tornano 

Euro    50.000,00

  Non è ammesso fare ribassi differenziati per le singole categorie di prestazioni.

  Le prestazioni saranno eseguite sulla base delle priorità individuate dalla Direzione Lavori che saranno comunicate periodicamente all’Impresa.

Art.  4 - DESIGNAZIONE DELLE AREE INTERESSATE -

  Gli interventi dovranno essere effettuati presso tutte le reti fognari sopra descritte del territorio comunale di Ragusa così come previsto nella perizia.

Art.  5 - CAUZIONE DEFINITIVA -

  A garanzia delle prestazioni assunte, sulla base del presente disciplinare, l'aggiudicatario deve prestare cauzione pari ad 1/10 dell'importo di aggiudicazione in uno dei modi previsti dallo art.24 dalla legge n° 7/2002.

Art.  6 - DURATA DELL'APPALTO -

  I lavori per mantenere in efficienza le reti fognarie del territorio  di Ragusa avranno la durata di 12 mesi dalla data del verbale di consegna redatto dal responsabile del servizio di manutenzione.

  La ditta aggiudicataria, darà inizio alle prestazioni dell'appalto entro 5 giorni dalla data del verbale di consegna.

Art.  7 - PAGAMENTI -

  All'impresa aggiudicataria, saranno corrisposti pagamenti a mezzo mandati, presso la Tesoreria Comunale, ogni qualvolta l'importo netto dei lavori eseguiti raggiunge la somma di Euro 20.000,00 ed entro sessanta giorni dalla presentazione delle fatture, vistate per regolarità dal responsabile del servizio di manutenzione.

Art.  8 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'APPALTO -

  Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti fognarie al fine della salvaguardia della pubblica incolumità e dell’igiene pubblica si può rendere necessario l’intervento notturno o festivo senza che possa essere richiesto dall’impresa alcun compenso maggiorativo 

L'impresa dovrà costituire un recapito telefonico e dovrà garantire l'intervento richiesto  siano essi lavori, noli, trasporti o fornitura di materiale, entro e non oltre le due (2) ore  dalla comunicazione, anche verbale, da parte della D.L. La costituzione di tale numero telefonico è necessario altresi al fine di garantire il pronto intervento in caso di necessità o forza maggiore.

Art.  9 - PENALITA' PER I RITARDI -

Ove nel termine prestabilito dall'art. 8, la ditta non adempirà al servizio di quanto richiesto telefonicamente o con disposizione di servizio, sarà applicata una penale per inadempienza pari a 

€. 250,00, per ogni giorno di ritardo. Detto ritardo non potrà protrarsi oltre 3 giorni dalla disposizione dell' Ufficio; trascorso tale termine l'Amm/ne può fare eseguire le prestazioni ad altre ditte a spese e danno della ditta aggiudicataria inadempiente.

Art.  10 - CONTROLLI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI -

La ditta provvederà ad espletare i lavori affidati, adottando tutte le modalità e gli accorgimenti che gli verranno di volta in volta impartiti dal responsabile del servizio, per la buona riuscita dell'appalto in parola.

Il controllo verrà espletato sotto il diretto controllo dei capi operai di quest'Amm/ne, i quali rilasceranno al responsabile del servizio, giornalmente, apposito modulo regolarmente sottoscritto, comprovante la regolarità del numero degli addetti impiegati, e dei noli effettuati dalla ditta.

La ditta dovrà mantenere la perfetta disciplina nei luoghi oggetto dei lavori, impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri operai le obbligazioni nascenti dall'espletamento dei lavori.

La D.L. potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, fermo restando la responsabilità della ditta per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

Art.  11 - DISPOSIZIONI FINALI -

 Le condizioni su esposte si intendono vincolanti contrattualmente da parte della ditta che ha l'obbligo di rispettarle integralmente a pena di scioglimento dell'incarico.

La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta.

In detto prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri degli articoli dell'allegato elenco prezzi.

Il prezzo complessivo si intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcolo di sua propria convenienza e suo rischio ed è invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto a pretendere alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione e durante tutto il corso dell'espletamento del servizio.

       IL TECNICO


             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Roberto Digrandi



Geom. Salvatore Battaglia
PER ACCETTAZIONE

La ditta aggiudicataria

